Рахівська міська рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 серпня 2025 року   №101

м. Рахів

Про затвердження Середньострокового

плану пріоритетних публічних інвестицій

Рахівської міської територіальної громади

на 2026-2028 роки

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україніˮ, Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року №294 “Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій державиˮ, №232 “Деякі питання розподілу публічних інвестиційˮ та № 527 “Про реалізацію публічних інвестиційних проєктівˮ, відповідно до листа Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 25.07.2025 № 3502-05/50224-06 щодо планування, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм, Рішення виконавчого комітету Рахівської міської ради від 1 серпня 2025 року №87 «Про створення  інвестиційної ради, затвердження її складу та Положення» та протоколу засідання Інвестиційної ради від 15.08.2025 №1, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в :

1.Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Рахівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, що попередньо схвалений Інвестиційною радою Рахівської міської ради, згідно додатку.

2.Керівникам структурних підрозділів та виконавчих органів Рахівської міської ради забезпечити виконання Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Рахівської міської територіальної громади на 2026- 2028 роки та моніторинг з його реалізації.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови.

В.п. міського голови,

секретар ради та виконкому                                                   Євген МОЛНАР

Додаток до рішення виконкому Рахівської міської ради від 27.08.2025 р. №101

# Середньостроковий план

# пріоритетних публічних інвестицій

# Рахівської міської територіальної громади

на 2026 - 2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі - Середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та з врахуванням положень Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах (далі - проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі - Програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено відділом соціально-економічного розвитку, міжнародних зв’язків та туризму Рахівської міської ради на підставі пропозицій головних розпорядників коштів міської ради відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим відділом.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають пріоритетам розвитку громади, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями Рахівської громади є економічне зростання та підвищення якості життя населення.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку громади, їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів та програм.

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на розвиток інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років Середньостроковим планом пропонується визначити 4 ключові сектори (галузі) для публічного інвестування:

Освіта і наука (відділ освіти, культури, молоді та спорту Рахівської міської ради);

Довкілля (Рахівська міська рада, відділ житлово-комунального господарства, майна та цивільного захисту, МКП “Рахівкомунсервіс”);

Муніципальна інфраструктура та послуги (Рахівська міська рада, відділ житлово-комунального господарства, майна та цивільного захисту);

Охорона здоров’я (Рахівська міська рада, Комунальне некомерційне підприємство  «Рахівська  районна лікарня» Рахівської міської ради Закарпатської області, КНП «Рахівський ЦПМСД»).

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти.

Сектор (галузь) «Довкілля» спрямований на удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами в межах територіальної громади, розвиток екологічної інфраструктури, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища та впровадження сучасних підходів до збереження природних ресурсів.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури, модернізацію систем водопостачання і водовідведення в населених пунктах громади.

Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на забезпечення доступу жителів громади до якісної медичної допомоги шляхом забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами, розбудови й модернізації об’єктів медичної інфраструктури.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку органу місцевого самоврядування. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації стратегії розвитку Рахівської міської територіальної громади та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2 до Середньострокового плану.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Рахівської міської територіальної громади на 2025 – 2030 роки, Стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років, Державної стратегії регіонального розвитку України та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось відділом соціально-економічного розвитку, міжнародних зв’язків та туризму Рахівської  міської ради на основі пропозицій відділів міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування (далі - головні розпорядники коштів), з урахуванням завдань, визначених Стратегією розвитку Рахівської міської територіальної громади на 2025 – 2030 роки та наявності діючих проєктів за відповідними напрямами.

Головними розпорядниками коштів, було подано до відділу соціально-економічного розвитку, міжнародних зв’язків та туризму 4 пропозиції до Середньострокового плану, що містили 18 напрямів для публічного інвестування, з них 4 визначено основними та включено в Додаток 1 до цього плану, 6 напрямів для публічного інвестування відображені у Додатку 2. Решта 8 напрямів не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України та не увійшли до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026– 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:                             (Гривень)

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026- 2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет громади | 2 365 200,0 | 2 533 100,0 | 2 675 000,0 | 7 573 000,0 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим відділом орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

тис. грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостро-ковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта і наука | 591,45 | 633,35 | 668,75 | 1 893,55 |
| Довкілля | 273,75 | 1 000,0 | 0 | 1 273,75 |
| Охорона здоров’я | 1 000,0 | 349,75 | 1 400,0 | 2 749,75 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 500,0 | 550,0 | 606,25 | 1 656,25 |
| Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Державний бюджет* | 5 086,8 | 4 797,9 | 6 075,0 | 15 959,7 |
| Загальний результат | 7 452,0 | 7 331,0 | 8 750,0 | 23 533,0 |

* Додатково враховано кошти Державного бюджету в розмірі 1 773,3 тис. грн., які буде залучено у вигляді субвенцій в рамках діючих програм із забезпеченням співфінансування з бюджету Рахівської міської територіальної громади.

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Рахівській міській територіальній громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Рахівської міської територіальної громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів держави.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму  публічного  інвестування  у  відповідній  галузі  (секторі),  з  яким

пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до Середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій Рахівської громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів бюджету громади та/або з наданням державної підтримки.

Додаток № 1

до Середньострокового

плану

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ освіти,культури, молоді та спорту Рахівської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1 893,55 тис. грн

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Модернізація їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти з метою забезпечення доступу учасників освітнього процесу до якісного гарячого харчування | Шкільна освіта | Частка здобувачів освіти, які мають доступ до якісного гарячого харчування у модернізованих їдальнях (харчоблоках) закладів освіти, % | 0% | 20% |
|  |  |  | Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти | 0 | 3 |
| Забезпечення безпеки учасників освітнього процесу шляхом створення або модернізації захисної інфраструктури закладів загальної середньої освіти | Облаштування найпростіших укриттів у закладах середньої освіти | Шкільна освіта | Частка здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту, % | 50% | 100% |
|  |  |  | Кількість закладів освіти, у яких створено або приведено до належного стану найпростіші укриття для забезпечення безпеки учасників освітнього процесу | 2 | 10 |
| Модернізація інфраструктури закладів освіти, закладів освіти у сфері культури шляхом впровадження заходів з енергозбереження, та підвищення рівня енергоефективності | Забезпечення енергоефективності шляхом впровадження заходів з енергозбереження у закладах освіти та закладах освіти у сфері культури | Шкільна освіта | Кількість термомодернізованих об’єктів закладів освіти та закладах освіти у сфері культури | 0 | 3 |
|  |  |  | Зменшення споживання теплової енергії, % | 0 | 20% |
|  |  |  | Зменшення бюджетних видатків за спожиту теплову енергію, % | 0 | 20% |
| Модернізація об’єктів освітньої та культурної інфраструктури з метою покращення якості та комфорту користувачів | Забезпечення підвищення якості та комфорту через оновлення інфраструктури, інженерних мереж і створення сучасного функціонального середовища. | Шкільна освіта | Кількість об’єктів та закладів освіти, закладів освіти у сфері культури, у яких здійснена модернізація | 0 | 5 |
|  |  |  | Кількість учнів, які отримали доступ до модернізованих об’єктів , % | 0 | 50% |
| Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | Модернізація та закупівля засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання,меблів для навчальних кабінетів | Шкільна освіта | Кількість модернізованих начальних приміщень, % | 40% | 100% |
|  |  |  | Кількість учнів, які отримали доступ до якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”, % | 40% | 100% |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –Рахівська міська рада, відділ житлово-комунального господарства, майна та цивільного захисту, МКП “Рахівкомунсервіс”

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1 273,75 тис. грн.

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами в межах територіальної громади | Забезпечення безпечного складування ТПВ | Екології та охорони навколишнього природного середовища | Кількість населення, які отримали доступ до покращених послуг | 0 | 10 000 |
|  |  |  | Кількість одиниць придбаної техніки | 0 | 8 |
| Розширення мережі сучасних майданчиків для збору та сортування сміття | Забезпечення належного догляду, благоустрою та комфортного середовища для мешканців громади | Озеленення та інфраструктура | Кількість населення, які отримали доступ до покращених послуг, % | 0 | 70% |
|  |  |  | Кількість обладнаних майданчиків для збору та сортування сміття | 5 | 20 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Рахівська міська рада,  відділ житлово-комунального господарства, майна та цивільного захисту, КП “Рахівтепло”

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 1 656,25 тис. грн

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток мережі водопостачання та водовідведення, поводження зі стічними водами | Забезпечення якісного водопостачання та водовідведення в межах Рахівської ТГ та модернізація очищення стічних вод | Водопостачання та водовідведення | Протяжність мереж водопостачання, м.куб. | 12,2 | 25 |
|  |  |  | Протяжність мереж водовідведення, м.куб. | 12,5 | 23 |
|  |  |  | Потужність очисних споруд м.куб. | 4 562 500 | 5600000 |
|  |  |  | Кількість підключених абонентів в межах громади | 3 251 | 5 000 |
| Створення безбар’єрного простору в громаді | Модернізація та адаптація муніципальної інфраструктури: облаштування пандусів, тактильних плиток, понижених бордюрів, встановлення ліфтів або підйомників у громадських будівлях,розширення дверних прорізів і коридорів для доступу людей на візках тощо | Міська інфраструктура | Відсоток муніципальних об'єктів, до яких покращився доступ | 15% | 90% |
|  |  |  | Відсоток населення, для яких покращився доступ до міських об’єктів | 20% | 90% |
| Комфортне міське середовище та благоустрій | Забезпечення належного догляду, благоустрою та комфортного середовища для мешканців громади (парк ім. Шевченка) | Озеленення та інфраструктура | Кількість одиниць придбаної техніки | 0 | 5 |
|  |  |  | Встановлення вуличних меблів, смітників тощо | 100 | 300 |
| Розвиток вулично-дорожньої мережі | Збільшення протяжності та покращення якості існуючої мережі доріг місцевого значення | Міська інфраструктура | Протяжність модернізованої та новоствореної мережі доріг місцевого значення (м) | 0 | 15 000 |
|  | Збільшення протяжності та покращення якості існуючої мережі піших прогулянкових доріжок і хідників | Міська інфраструктура | Протяжність модернізованої та новоствореної мережі піших прогулянкових доріжок і хідників (м) | 0 | 3 000 |
|  | Розвиток та модернізація мережі піших та автомобільних мостів місцевого значення | Міська інфраструктура | Кількість споруджених та модернізованих піших та автомобільних мостів місцевого значення | 4 | 9 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –Рахівська міська рада,  КПН “Рахівський ЦПМСД”, КНП “Рахівська районна лікарня” Рахівської міської ради Закарпастької області

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 2 749,75 тис. грн

| Напрям | Проєкти/ програми | Сектор/підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підтримка материнства та дитинства в Україні | Розвиток медичної інфраструктури та забезпечення доступності медичних послуг для породіль та новонароджених ( в тому числі шляхом розміщення окремого операційного блоку у пологовому відділенні) | Охорона здоров’я | Забезпечення безперешкодного доступу до медичних послуг для породіль та новонароджених | 394 | 600 |
|  |  |  | Кількість осіб, які отримують послугу в межах громади, без направлення в інші установи протягом року | 144 | 200 |
| Модернізація приміщень та інженерних мереж закладів охорони здоров’я | Модернізація існуючих, створення нових господарських приміщень та інженерних мереж для забезпечення якісного функціонування закладів охорони здоров’я | Охорона здоров’я | Кількість модернізованих/створених господарських приміщень | 0 | 7 |
|  |  |  | Кількість приміщень у яких створені/оновлені інженерних мереж | 0 | 5 |
|  | Модернізація існуючих, створення нових лікувальних приміщень та інженерних мереж | Охорона здоров’я | Кількість модернізованих/створених лікувальних приміщень | 0 | 3 |
|  |  |  | Протяжність створених/оновлених інженерних мереж | 0 | 9 |
| Підвищення рівня безбарєрності закладів охорони здоров’я | Встановлення та модернізація ліфтів та іншої інфраструктури, яка покращує доступ малорухомим пацієнтам | Охорона здоров’я | Кількість осіб для який буде полегшено надання медичних послуг, % | 35% | 70% |
| Розвиток інфраструктури для покращеного надання послуг з фізичної, психологічної та соціальної реабілітації населення | Розвиток медичної інфраструктури та забезпечення доступності медичних послуг для медичної, фізичної і психологічної реабілітації | Охорона здоров’я | Кількість осіб, які отримують послугу в межах громади, без направлення в інші установи протягом року | 185 | 560 |
|  | Створення та функціонування Центру ментального здоров’я | Охорона здоров’я | Кількість осіб, які отримали комплексні послуги ментального здоров’я | 270 | 2000 |
| Будівництво амбулаторних приміщень для забезпечення потреб населення | Створення та функціонування амбулаторних приміщень | Охорона здоров’я | Кількість осіб, які отримали послуги амбулаторії | 0 | 1 |

Додаток № 2

до Середньострокового

плану

# Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ освіти, культури, молоді та спорту Рахівської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Збереження та популяризація культурної спадщини громади шляхом модернізації відповідних об’єктів та закладів культури. | Культура | Кількість осіб, які отримали доступ до відповідних об’єктів та закладів культури | 10 000 | 20 000 |
|  |  | Кількість відповідних об’єктів та закладів культури, до яких забезпечено доступ у модернізованому вигляді | 0 | 10 |
| Модернізація об’єктів освітньої та культурної інфраструктури з метою енергоефективності, безпеки та комфорту користувачів | Культура | Кількість об’єктів та закладів культури, у яких здійснено реконструкцію (будівництво) для підвищення енергоефективності ( дахове перекриття. Утеплення фасаду, заміна вікон тощо). | 0 | 6 |
|  |  | Зменшення споживання теплової енергії % | 0 | 20% |
|  |  | Зменшення бюджетних видатків за спожиту теплову енергію, % | 0 | 20% |
| Забезпечення інклюзивності та доступності об'єктів культурної інфраструктури, розвиток безбар’єрного середовища для всіх категорій населення | Культура | Кількість встановлених підйомників/пандусів | 0 | 6 |
|  |  | Кількість інклюзивних культурних заходів на рік | 4 | 10 |
|  |  | Кількість осіб, які зможуть відвідувати заклади, % | 20% | 100% |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт та фізичне виховання

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ освіти, культури, молоді та спорту Рахівської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернізація спортивної інфраструктури для занять на відкритому повітрі в межах Рахівської ТГ | Спорт та фізичне виховання | Кількість осіб, які отримали доступ до покращених об’єктів | 0 | 15 000 |
|  |  | Кількість модернізованих/збудованих стадіонів | 0 | 4 |
|  |  | Кількість модернізованих/збудованих спортивних майданчиків зі штучним покриттям | 0 | 4 |
|  |  | Кількість модернізованих/збудованих майданчиків з вуличними тренажерами | 0 | 10 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Економічна діяльність

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Рахівська міська рада, відділ соціально-економічного розвитку, міжнародних зв’язків та туризму

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток мережі індустріальних парків та логістичної інфраструктури | Економічний розвиток громади | Площа споруджених логістичних об’єктів/парків | 0 | 2 000 |
|  |  | Кількість суб’єктів комерційної діяльності, які отримали доступ до логістичних об’єктів/парків | 0 | 20 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Енергетика

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Рахівська міська рада, відділ житлово-комунального господарства, майна та цивільного захисту

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток мережі альтернативних джерел енергії | Відновлювана енергетика | Експлуатаційний показник – фактична кількість електроенергії виробленої за рік (кВт) | 0 | 480 000 |
|  |  | Географічний показник – фізичні розміри ділянок, зайнятої енергоустановками (м.кв.) | 0 | 50 971 |
|  |  | Ефективність – відношення виробленої енергії до теоретично можливої за ідеальних умов в рік, кВт/год | 0 | 520 000 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Рахівська міська рада,  центр надання  соціальних послуг Рахівської міської ради

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток інфраструктури для соціальної реабілітації | Соціальна підтримка населення | Кількість осіб, які отримали доступ до покращених соціальних послуг | 0 | 5 000 |
| Модернізація інфраструктури для забезпечення допомоги вразливим та малозабезпеченим верствам населення | Соціальна підтримка населення | Доступ до модернізованої інфраструктури вразливих та малозабезпечених верств населення | 0 | 5 000 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Рахівська міська рада,  ЦНАП, відділ соціально-економічного розвитку, міжнародних зв’язків та туризму

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток надання адміністративних послуг населенню | Адміністративні послуги | Кількість осіб, які отримали доступ до адміністративних послуг | 15 000 | 18 000 |
|  | Цифровізація | Кількість осіб, які отримали послуги онлайн | 0 | 5 000 |
| Створення цифрової бази даних про місто для проведення екскурсій з використанням QR-кодів та інших цифрових засобів | Цифровізація | Кількість осіб, які отримали доступ до цифрових інформаційних джерел | 0 | 10 000 |

В. п. міського голови,

секретар ради та виконкому											Євген МОЛНАР