КОПІЯ

У К Р А Ї Н А

Р А Х І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р А Х І В С Ь К О Г О  Р А Й О Н У

З А К А Р П А Т С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

77 сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 жовтня 2025 року  								№1150

м. Рахів

Про внесення змін у рішення Рахівської міської ради

від 20 грудня 2024 року №949 «Про затвердження

Програми благоустрою населених пунктів Рахівської

територіальної громади на 2025- 2026 роки»

нова редакція

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення благоустрою та належного санітарно-технічного стану громади, Рахівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни у рішення Рахівської міської ради від 20 грудня 2024 року №949 «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Рахівської територіальної громади на 2025-2026 роки», а саме:

-  додаток 1 до Програми «План заходів з виконання програми  благоустрою населених пунктів Рахівської територіальної громади на 2025- 2026 роки» доповнити пунктом – «Супровід з підготовки та розробки матеріалів проекту Місцевого плану управління відходами Рахівської територіальної громади» та викласти Програму в новій редакції, згідно додатку.

2. Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, підприємництва та промисловості.

В.п. міського голови,

секретар ради та виконкому                                                   Євген МОЛНАР

Згідно з оригіналом:

Додаток до рішення міської ради 77-ї сесії 8-го скликання від 14.10.2025 р. №1150

ПАСПОРТ 
програми з благоустрою 
 населених пунктів Рахівської територіальної громади

на 2025-2026 рр.

1. Програма розроблена відділом житлово-комунального господарства, майна та цивільного захисту Рахівської міської ради

2. Керівник  Програми  перший заступник міського голови

3. Виконавці завдань Програми: Рахівська міська рада,

4. Строк виконання 2025-2026 роки

5. Прогнозні обсяги та джерела  фінансування

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | У тому числі за роками |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |
| Міський бюджет | 51180,0 | 25811,0 | 25369,0 |
| Інші джерела (кошти фонду охорони навколишнього середовища, кошти підприємств сфери благоустрою, кредити, інвестиції, інші, не заборонені законодавством) | 150 | 75,0 | 75,0 |
| Усього | 51330,0 | 25886,0 | 25444,0 |

ПРОГРАМА

благоустрою населених пунктів Рахівської територіальної громади

на 2025-2026 роки

Розділ І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Програма благоустрою населених пунктів Рахівської територіальної громади на 2025-2026 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів» із змінами та доповненнями,  наказу Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства №154 від 23.09.2003 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» із змінами та доповненнями, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №105 від 10.04.2006 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» із змінами та доповненнями, Типових Правил благоустрою території населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310.

Благоустрій території громади – це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також ряд соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів із поліпшення мікроклімату, санітарного очищення  території населених пунктів громади.

Програма благоустрою населених пунктів громади розроблена для здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території в належному санітарному стані, поліпшення його естетичного вигляду, збереження об`єктів загального користування.

Проблеми утримання в належному стані території населених пунктів, їх  озеленення, відновлення об’єктів благоустрою потребують програмного вирішення.

Розділ ІІ. Мета програми.

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно - технічному стані території населених пунктів Рахівської  територіальної громади та покращення їх естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей населених пунктів громади.

Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках:

- задоволення потреб всіх споживачів у економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості;

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів Рахівської ТГ (організація прибирання населених пунктів, забезпечення своєчасного і повного видалення побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, тощо);

- окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формування крон існуючих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;

- оновлення парку транспортних засобів у сфері благоустрою та санітарної очистки міста;

- забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування кладовищ);

- створення відповідних умов відпочинку мешканців та гостей міста (впорядкування територій парків, облаштування дитячих майданчиків, тощо);

- залучення до виконання робіт по благоустрою міста осіб з числа безробітних на договірній основі, а також засуджених до виконання громадських робіт;

- організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та міських свят;

- проведення роз’яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.

Розділ ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми у сфері благоустрою. Завдання, заходи Програми та очікуваний результат. Строки та етапи виконання Програми.

Завданнями Програми - є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території населених пунктів міської ради та покращення їх естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей.

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом виконання містобудівних, архітектурно-художніх, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічних заходів, які дадуть змогу забезпечити комплексний благоустрій території міста та сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме, щодо:

загальних питань благоустрою:

- дотримання правил благоустрою всіма суб’єктами господарювання у відповідності

до вимог чинного законодавства;

- підвищення якості ремонту, утримання об’єктів благоустрою;

- захисту об’єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших незаконних дій, збереження їхніх функцій та якості;

- технічного переоснащення машин і механізмів, що використовуються під час утримання та ремонту об’єктів благоустрою;

- благоустрою пам’яток культурної та історичної спадщини;

- встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху;

- залучення громадськості до здійснення заходів у сфері благоустрою;

- навчально-виховних та інформаційно-рекламних заходів, спрямованих на активізацію участі населення у сфері благоустрою;

- систематичного висвітлювання в засобах масової інформації проблемних питань та шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою міста;

утримання вулично-дорожньої мережі та паркування транспортних засобів:

- обладнання та утримання закритої дощової каналізації існуючої вулично-дорожньої мережі;

- облаштування та належного утримання відповідно до законодавства майданчиків для паркування транспортних засобів;

утримання зелених насаджень:

- покіс та впорядкування зелених зон, клумб, газонів, квітників;

- поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану територій громади, забезпечення належних умов утримання тварин і поводження з ними.

- санітарного очищення, окультурення та оновлення зелених насаджень:

- санітарного очищення:

- організації прибирання території міста та вивіз твердих побутових відходів;

- реформування та розширення системи санітарного очищення та організованого вивезення твердих побутових відходів.

- інженерного захисту територій:

- організації відведення поверхневого стоку;

- розчистка та підтримання в належному стані русла ріки Тиса та потічків;

- укріплення берегів, зсувних ділянок з метою запобігання підтопленню території та пошкодження об’єктів благоустрою.

Розділ ІV. Шляхово-мостове господарство

Шляхово-мостове господарство Рахівської міської територіальної громади включає:

Вулично-дорожню мережу

| № п/п | Найменування показників | Кількість шт. | Протяж- ність км. | Площа тис.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Всього міські, сільські вулиці і дороги в т.ч. | 90 | З1,1 | 186,6 |
| 2. | з асфальтобетонним покриттям |  | 7,9 | 47,40 |
| 3. | Бруківка |  | 1,02 | 6,120 |
| 4. | з щебеневим покриттям |  | 2,84 | 17,04 |
| 5. | Ґрунтова |  | 19,34 | 116,04 |

Штучні споруди

| № п/п | Найменування показників | Кількість шт. | Довжина, м. | Площа кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Автомобільні мости | 5 | 250 | 1500 |
| 2. | Підвісні мости | 13 | 650 | 1300 |
| 3. | Підпірні стінки |  |  | 800 |
| 4. | Мережа дощової каналізації |  | 3200 |  |

За останні роки відбулося суттєве збільшення обсягів робіт з капремонту шляхово-мостового господарства міста. Основна увага надавалась ремонту асфальтного покриття проїжджих частин основних транспортних магістралей міста та вулиць.

Проблемні питання:

- зношеність об’єктів вулично-дорожньої мережі громади;

- несуча здатність основ доріг не відповідає існуючому збільшенню ваги транспортних засобів;

- невідповідність розмірів виділених бюджетних коштів необхідним витратам на ремонт шляхово-мостового господарства громади.

- недостатня кількість мереж дощової каналізації, не на всіх вулицях проведена мережа дощової каналізації;

- діючі мережі дощової каналізації  необхідно промити;

- необхідно встановити дорожні знаки, нанести дорожню розмітку;

Розділ V. Благоустрій

З метою покращення санітарно-технічного та  візуального стану території громади розроблено заходи гармонійного поєднання економічного, соціального та екологічного напрямків, спрямовані на відновлення, належне утримання та раціональне використання міської території, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Підсилена увага приділяється якісному виконанню підрядними організаціями робіт з утримання шляхово-мостового господарства громади, застосовуючи механізований і ручний вид робіт.

Заплановано придбання елементів благоустрою, для покращення естетичного вигляду міста (лавки для відпочинку, урни для сміття, прапори для святкового оформлення території громади), реконструкцію та ремонт об’єктів благоустрою, оновлення зелених зон висадженням рідкісних видів зелених насаджень.

Зменшення кількості безпритульних тварин на території Рахівської територіальної громади на основі гуманного та відповідального ставлення до них, забезпечення їх комфортного співіснування поряд з людиною, визначення прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами, залучення відповідних виконавчих органів міської ради, служб, установ, комунальних підприємств, організацій до вирішення цих питань за умови відсутності чіткої нормативно-правової бази на державному рівні та утвердження в суспільстві гуманного ставлення до тварин.

У сфері поводження з відходами, надавати послуги із збору та вивезення побутових відходів погоджено МКП «Рахівкомунсервіс» .

Для  збирання та вивезення вторсировини – пластику  на даний час в місті розміщено орієнтовно 70 шт. спеціальних ємкостей (сіток).  Заплановано розширення сітки із збору даного компоненту відходів.

На даний час проблемним залишається відсутність ділянки землі для розміщення нового сміттєзвалища ,так як діюче переповнене.

Екологічна політика в процесі управління розвитком міста ґрунтується на розробці і реалізації ряду заходів, спрямованих на охорону довкілля та покращення санітарно-епідемічного благополуччя населення.

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого розвитку громади.

На екологічну ситуацію повітряного басейну громади справляє вплив атмосферне забруднення, яке формують такі основні джерела забруднюючих речовин, як автотранспорт. Близько 72% забруднюючих речовин припадає на викиди автотранспорту, а 28% – на промислові об’єкти і комунально-побутове господарство. Отже, основним джерелом забруднення атмосферного повітря в громаді є викиди вихлопних газів автотранспорту, що зумовлено збільшенням кількості його одиниць. Має місце активізація транспортного руху в центральних частинах та на вулицях громади. В зимовий період додатковими забруднювачами атмосферного повітря є викиди котелень опалювальної системи, приватних будинків, індивідуальних опалювальних систем комунальних квартир.

Серед забруднюючих речовин найпоширенішими залишаються оксиди вуглецю, оксиди азоту, формальдегід, сполуки хлору. Оксиди вуглецю та азоту утворюються при згорянні палива, тому основними джерелами їх надходження в атмосферу є комунальні та промислові котельні міста. Рідше зафіксовано свинець, аміак, сірчистий газ. Свинець викидається в повітря з вихлопними газами при згорянні етильованого бензину.

У Рахівській територіальній громаді  перевищень радіоактивного забруднення не виявлено, рівень кислотності атмосферних опадів – в межах норми.

Джерелами утворення відходів є, в основному, міський житловий фонд, а також суб’єкти господарювання, розташовані на території міста (установи, заклади, підприємства, тощо), які  зобов’язані укладати угоди зі  підприємствами на видалення побутових та передачу  ресурсоцінних відходів.

Збір муніципальних відходів проводиться МКП «Рахівкомунсервіс»

в контейнери, розміщені у сміттєкамерах житлових будинків та на облаштованих контейнерних майданчиках.

Перспектива розвитку громади характеризується стійкою тенденцією до ущільнення житлової забудови та зростання частки малих і середніх підприємств, що призводить до збільшення щільності утворення побутових відходів і відходів дрібних виробників.

Критична ситуація з видаленням відходів, що склалася у місті, обумовлена переповненням сміттєзвалища та полігону промислових відходів, що вимагає прийняття продуманої, екологічно та економічно-оціненої системи у сфері поводження з відходами.

Розділ VI.  Вуличне освітлення

Освітлювальна мережа громади складається з таких елементів:

- повітряні лінії;

- шафи управління И-710;

- освітлювальні прилади;

- системи керування зовнішнім освітленням міста.

Загальна протяжність   ліній зовнішнього освітлення складає 60 км.

Система зовнішнього освітлення Рахівської територіальної громади ділиться на:

- освітлення транспортних магістралей;

- житлових районів;

- пішохідних зон;

- садово-паркове;

- освітлення архітектурних будинків і споруд;

- малих архітектурних форм.

Кількість світлоточок за типами джерел світла – 5020 шт., в т.ч.:  світлодіодні – 5020 шт.

Шаф управління – 24 шт.  Опори:  металічних – 110 шт.,

Проблемні питання:

-  зношеність вуличних мереж, які потребують ремонту;

- проведення ремонту вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій.

Розділ VІІ. Тротуари та площі

Загальна площа  тротуарів та площ в територіальній громаді  біля        25235 м2.

За останні роки за рахунок коштів міського бюджету проведено капітальний ремонт площ та тротуарів. Багато тротуарів встановлено ще у 70х роках минулого століття. Покриття із асфальту або плиток виготовлених із мармурової крихти термін експлуатації яких вийшов.

Проблемні питання:

-незадовільний стан покриття тротуарів та площ на багатьох вулицях міста;

-відсутність на тротуарах та площах сміттєвих корзин,лавочок,паркових світильників;

-недостатнє фінансування робіт по капітальному ремонту з міського бюджету.

Розділ VІІІ. Ресурсне забезпечення Програми.

Фінансування Програми здійснюватиметься згідно плану заходів на її проведення в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. План заходів програми та обсяги фінансування згідно додатку №1

У ході реалізації заходів Програми можливі корегування, зміни, уточнення, доповнення, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету.

Розділ ІХ. Моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми.

Виконавчий комітет міської ради щороку подає інформацію про хід виконання завдань, визначених програмою.

Збір, узагальнення та аналіз даних про виконання запланованих заходів Програми здійснюється відділом житлово-комунального господарства, майна та цивільного захисту,  та фінансовим відділом Рахівської міської ради.

Щорічний звіт про виконання заходів Програми подається міській раді для розгляду та затвердження.

Додаток 1 до Програми

План заходів

з виконання програми  благоустрою населених пунктів Рахівської територіальної громади

на 2025- 2026 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (місцевий бюджет, інші джерела) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн. | У томі числі за роками |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | За роками |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Придбання контейнерів д/сміття (1000-1100л.) | шт | 100 | 50 | 50 | Придбання контейнерів д/сміття (1000-1100л.) | Міська рада | Міський бюджет | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Придбання контейнерів д/сміття 120л. | шт | 1000 | 500 | 500 | Придбання контейнерів д/сміття 120л. | Міська рада | Міський бюджет | 1500,0 | 750,0 | 750,0 |
| Урни д/сміття стаціонарні 35-40л. | шт | 100 | 50 | 50 | Урни д/сміття стаціонарні 35-40л. | Міська рада | Міський бюджет | 150,0 | 75,0 | 75,0 |
| Санітарна обрубка дерев | шт | 300 | 150 | 150 | Санітарна обрубка дерев | Міська рада | Міський бюджет | 650,0 | 275,0 | 375,0 |
| Прочистка дощової каналізації | м | 3200 | 1600 | 1600 | Прочистка дощової каналізації | Міська рада | Міський бюджет | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Оплата за послуги по обслуговуванню мереж вуличного освітлення | км | 80 | 80 | 80 | Оплата освітлення. Оплата за послуги по обслуговуванню мереж вуличного освітлення | Міська рада | Міський бюджет | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації) | ла. | 100 | 50 | 50 | Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації) | Міська рада | Міський бюджет | 600,0 | 300,0 | 300,0 |
| Забезпечення благоустрою кладовищ (вивіз сміття з кладовища) | (м.куб) | 1200 | 600 | 600 | Забезпечення благоустрою кладовищ (вивіз сміття з кладовища) | Міська рада | Міський бюджет | 720,0 | 360,0 | 360,0 |
| Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж/демонтаж конструкцій) | лаг. | 10 | 5 | 5 | Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж/демонтаж конструкцій) | Міська рада | Міський бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| Придбання новорічної ілюмінації та декорацій (монтаж/демонтаж конструкції) | м | 300 | 150 | 150 | Придбання новорічної ілюмінації | Міська рада | Міський бюджет | 50,0 | 25,0 | 25,0 |
| Послуги по організації та технічному забезпеченню проведення державних та міських свят (святкове оформлення населених пунктів, встановлення біотуалетів) | лаг. | 10 |  | 10 | Послуги по організації та технічному забезпеченню проведення державних та міських свят (святкове оформлення населених пунктів, встановлення біотуалетів) | Міська рада | Міський бюджет | 500,0 | 250,0 | 250,0 |
| Оплата послуг з обслуговування відеокамер спостереження та доступу до Інтернет | ла. | 14 | 14 | 14 | Послуги з обслуговування відеокамер спостереження | Міська рада | Міський бюджет | 100,0 | 61,0 | 39,0 |
| Виконання робіт із реконструкції, капітального, поточного ремонту, перенесення об’єктів благоустрою, пам’яток культури (в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації, науково-проектної документації її експертизи, дозволів на супутні дії щодо об’єктів благоустрою та пам’яток культури та інших супутніх робіт і послуг). | ла. | 30 | 15 | 15 | Роботи із реконструкції, капітального, поточного ремонту об’єктів благоустрою та пам’яток культури | Міська рада | Міський бюджет | 20000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Поточний, капітальний ремонт вулиць доріг, тротуарів, мостів, підвісних мостів, мостових переходів підпірних стінок. | ла. | 20 | 10 | 10 | Забезпечення функціонування та належного стану вулиць доріг, тротуарів, мостів, підвісних мостів, мостових переходів підпірних стінок. | Міська рада | Міський бюджет | 8000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| Створення, реконструкція, капітальний ремонт, облаштування муралів на об’єктах благоустрою Рахівської територіальної громади | ла. | 6 | 3 | 3 | Покращення естетичного оформлення об’єктів благоустрою громади | Міська рада | Міський бюджет | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
| Будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонти, встановлення, демонтаж пам’ятників, обелісків, пам’ятних знаків, військових меморіалів та кладовищ, меморіальних дощок та знаків, барельєфів тощо | ла. | 8 | 4 | 4 | Увіковічення пам’яті загиблих воїнів | Міська рада | Міський бюджет | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Придбання благоустрою матеріалів (сіль, пісок, щебінь) для забезпечення експлуатації та безпеки дорожнього руху | тон | 600 | 300 | 300 | Забезпечення експлуатації та безпеки дорожнього руху | Міська рада | Міський бюджет | 1200,0 | 600,0 | 600,0 |
| Придбання зелених насаджень, лавок для відпочинку, щебінь, пісок, гравійно-піщаної суміші. |  |  |  |  | Благоустрій території громади | Міська рада | Міський бюджет | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
| Забезпечення поточного ремонту службових приміщень та глядацьких трибун комплексу будівель та споруд стадіону ,,Карпати” , та амфітеатру «Буркут» |  |  |  |  | Забезпечення функціонування та належного стану службових приміщень та глядацьких трибун комплексу будівель та споруд стадіону ,,Карпати”, та амфітеатру «Буркут» | Міська рада | Міський бюджет | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Будівництво, реконструкція, облаштування «АЛЕЯ СЛАВИ» | шт |  |  |  | Вшанування Героїв України | Міська рада | Міський бюджет | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 |
| Придбання, встановлення, демонтаж та поточний ремонт дитячих ігрових та спортивних майданчиків |  |  |  |  | Покращення благоустрою громади, організація дозвілля громадян | Міська рада | Міський бюджет | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Виготовлення науково-проектної документації на перенесення пам’ятки історії місцевого значення «Надмогильний пам’ятник Герою Радянського Союзу Борканюку Олексію Олексійовичу |  |  |  |  |  | Міська рада | Міський бюджет | 2000,0 | 1000,0 | 900,0 |
| Проведення суцільної весняної та осінньої дератизації |  |  |  |  | Проведення комплексу санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та протиепідемічних заходів, які включають роботи з винищування та захисту від гризунів (у тому числі носіїв та розповсюджувачів інфекційних хвороб) | Міська рада | Міський бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| Забезпечення функціонування системи гуманного відлову, масової стерилізації та вакцинації, реєстрації, обліку та ідентифікації безпритульних тварин із подальшою передачею їх новим власникам або поверненням до ареалу попереднього перебування, проведення соціально-освітньої кампанії та обмін досвідом (закупівля інвентарю, медикаментів, послуг, оплата проживання та харчування робочих груп, відряджень та перевезень) |  |  |  |  | Забезпечення функціонування системи гуманного відлову, масової стерилізації та вакцинації, реєстрації, обліку та ідентифікації безпритульних тварин із подальшою передачею їх новим власникам або поверненням до ареалу попереднього перебування, проведення соціально-освітньої кампанії та обмін досвідом | Міська рада | Міський бюджет | 300,0 | 150,0 | 150,0 |
| Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку(охорона об’єктів комунальної власності громади та об’єктів благоустрою) |  |  |  |  | Забезпечення охорони об’єктів комунальної власності громади та об’єктів благоустрою) | Міська рада | Міський бюджет | 160,0 | 40,0 | 120,0 |
| Супровід з підготовки та розробки матеріалів проекту Місцевого плану управління відходами Рахівської територіальної громади |  |  |  |  | Покращення благоустрою та санітарного стану території громади, впровадження шляхів утилізації ТПВ. | Міська рада | Міський бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  | 51330,0 | 25886,0 | 25444,0 |

В.п. міського голови,

секретар ради та виконкому                                                                                                                  Євген МОЛНАР